Назив и адреса наручиоца: Предшколскака установа „Неван“

Врста наручиоца: индиректни буџетски корисник

Интернет страница наручиоца: www puneven.com

## На основу члана 105. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,91/19,92/23) и Одлуке о покретању поступка  набавке бр.1284 од 30.07.2025 године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку  набавке на коју се закон не примењује чл.27 ст.1

- За набавку: Радова-санација и адаптација просторија у објекту „Бисери“

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда Чл.132.ст.3.тачка 1.

- Документација се може преузети: интернет странице наручиоца www puneven.com.и у просторијама наручиоца сваког радног дана од 07:00-14:00

- Понуђачи могу сваког дана од 07:00-14.00 до краја истека рока за подношење понуда извршити увид у предметне радове.

- Рок завршетка радова је 15 радних дана од дана увођења у посао.

- Понуде се могу поднети:

- непосредно у пословним просторијама наручиоца ул.Стевана Немање бр.7 18400 Прокупље.

- путем поште на адресу: ул.Стевана Немање бр.7 18400 Прокупље.

- Понуде се подносе у затвореној коверти.

- Рок за подношење понуде је 05.07.2025 године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

- Отварање понуда ће се обавити дана 05.07.2025. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца у ул.Стевана Немање бр.7 18400 Прокупље.

- Лице за контакт: Зоран Замбони емаил:zoranzamboni@gmail.com.

|  | 1.Предмер радова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Позиција | Опис | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Уклањање намештаја из ходничког дела и свих просторија где се врши санација подова.Обрачун паушал. |  |  |
| 1.2 | Демонтажа паркета из свих просторија где се врши замена подне облоге,ходник приземље,ходник спрат са одвозом шута на место које одреди инвеститор.Обрачун по м2 | М2 | 137 |
| 1.3 | Љуштење масне фарбе на ходничком делу објекта. Обрачун по м2 | М2 | 321 |
| 1.4 | Набавка материјала и постављање подне гранитне противклизне керамике,на одговарајућем лепку,са уградњом сокле висине 6цм,фуговањем и чишћењем. Обрачун по м2 | М2 | 137 |
| 1.5 | Набавка материјала и обрада зидова масном фарбом до висине 1,10м. Обрачун по м2 | М2 | 321 |
| 1.6 | Набавка материјала и израда точећег места у просторији на спрату са повезивањем водоводне цеви и канализационе на приземљу.У цену обрачунат комплетни водоводни и канализациони материјал са уградњом умиваоника.Обрачун паушал. |  |  |

| 1.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Р.бр.; Предмет набавке; Јед.мере; Количина; Цена по јед. мере без ПДВ а; Цена по јед.са ПДВом; Укупно цена без ПДВ,а; Укупно цена са ПДВом. 1.; Уклањање намештаја из ходничког дела и свих просторија где се врши санација подова.; Пауш. 2.; Демонтажа паркета из свих просторија где се врши замена подне облоге,ходник приземље,ходник спрат са одвозом шута на место које одреди инвеститор.; М2; 137. 3.; Љуштење масне фарбе на ходничком делу објекта.; М2; 321. 4.; Набавка материјала и постављање подне гранитне противклизне керамике,на одговарајућем лепку,са уградњом сокле висине 6цм,фуговањем и чишћењем.; М2; 137. 5.; Набавка материјала и обрада зидова масном фарбом до висине 1,10м.; М2; 321. 6.; Набавка материјала и израда точећег места у просторији на спрату са повезивањем водоводне цеви и канализационе на приземљу.У цену обрачунат комплетни водоводни и канализациони материјал са уградњом умиваоника; Пауш. УКУПНО. |  |
| --- | --- |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

У Прокупљу  дана.                                                              М.П